### Plan poslovanja JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladuša za 2012. godinu obuhvata poslove koji se tiču proizvodnje i distribucije vode, redovnog i investicionog održavanja kako bi se omogućila kontinuirana proizvodnja i distribucija vode i ostale poslovne aktivnosti  koje podrazumjevaju  naplatu  pruženih usluga, knjigovodstvenu i pravnu obradu i praćenje poslovanja.

Pod  ovim se naročito podrazumjeva:

- Redovno održavanje- popravke i manji zahvati na zamjeni postojećih vodovodih instalacija, spojnih šahtova, kućnih priključaka i rješavanje pitanja priključaka u stambenim zgradama, pumpi, zamjena i baždarenje vodomjera. Popravak podzemnih i nadzemnih hidranata. Za ovu stavku potrebno je obezbjediti sredstva u iznosu od  cca 384.800,00  KM.

- Investiciono održavanje – podrazumjeva širenje postojeće vodovodne mreže  i veći zahvati tipa rekonstrukcija postojećih vodovodnih linija i izgradnja kanalizacionog sistema. Investicije većeg obima  se realiziraju u suradnji sa Osnivačem – općina Velika Kladuša. JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladuša planira iz vlastitih sredstava  za ovu stavku utrošiti cca 200.000,00 KM.

- Detekcija kvarova  -  primarni cilj JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladuša je smanjenje gubitaka u vodovodnom sistemu, detekcija kvarova i otklanjanjem istih kao i suzbijanje bespravne potrošnje. Ova stavka plana predstavlja nastavak poduzetih aktivnosti iz prethodnih godina. Smanjenje gubitaka i bespravne potrošnje - ova stavka predstavlja jedan od kontinuiranih procesa u JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladuša i javlja se svake godine kao redovni dio poslova. Preduzeće planira u toku 2012. godine za ovu namjenu obezbjediti cca 65.735,00 KM,

- Nastavak projekta Regulacije potoka Kvrkulja radi zaštite izvorišta preko sredstava Fonda za zaštitu okoliša i vlastitog učešća. Predračunska sredstva su cca 1.800 000,00 KM, a dosad je obezbjeđeno 350.000,00 KM (od Fonda 200.000,00 KM i Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 150.000,00 KM), te su radovi u završnoj fazi. Preduzeće se po potpisivanju ugovora u iznosu od 200.000,00 KM prijavilo na ponovljeni poziv gdje se očekuje cca 500.000,00 KM za ovu namjenu u toku 2012. godine,

- Kontinuirano svaki mjesec obezbjeđivati sredstva za otplatu kredita kod Hypo Alpe-Adria bank u iznosu od cca 9.000,00 – 10.000,00 KM odnosno od 108.000,00 – 120.000,00 KM godišnje,  napominjemo da iznos mjesečnog anuiteta zavisi od kretanja deviznog kursa CHF-a, te cijene LIBOR-a na svijetskom tržištu novca.

- Obezbjediti  sredstva za održavanje i nabavku sredstava rada, i nabavke radne mašine skip, te ugradnja vodomjera i stambene zgrade preko kreditnih sredstava Razvojne banke F BiH. Za ovu namjenu kredit je odobren i raspisan je tender, te se završetak procedure nabavke očekuje početkom 2012. godine. Sredstva se planiraju obezbijediti kroz smanjenje gubitaka, a samim tim i smanjenje vodnih naknada, te angažovanjem skipa za pružanje usluga iz oblasti osnovne djelatnosti preduzeća,

- Zadržati procenata naplate potraživanja kao i u 2011. godini, a po mogućnosti isti i uvećati, ali smatramo da to nebi bilo realno očekivati, uzevši u obzir već visoku naplatu potraživanja ali i finansijsku krizu koja je aktuelna.

- Pratiti finansijski i pravno ukupno poslovanje preduzeća: preko službe računovodsta i pravne službe sve poslove pravno i računovodstveno «pokriti» dokumentacijom kako bi se izbjegle bilo kakve nepravilnosti i eventualni prekršaji koji bi za sobom vukli eventualne prekršaje i sankcije.

- Kanalizacioni sistem – Ova stavka zavisi od dinamike rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i dobivanja građevinske dozvole. U toku 2012. godine očekuje se početak radova na regulaciji, kolektor A i B, projektovanje sekundarne mreže, izrada idejnog rješenja i idejnog projekta za prečistač, te raspisivanje tendera do kraja 2012. godine.

- Izrada i donošenje Pravilnika iz oblasti vodosnabdjevanja i odvodnje otpadnih voda

#### A.    FINANCIJSKI PLAN RASHODA I PRIHODA ZA 2012.GODINU

##### A.1.     RASHODI

| R/B | O P I S | OSTVARENJE2011. godine | PLAN 2011. godine | Plan 2012. godina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Troškovi materijala i rezervnih dijelova | 346.800,00 | 590.000,00 | 420.000,00 |
|  | Troškovi energije | 378.500,00 | 395.000,00 | 385.000,00 |
|  | Amortizacija | 260.200,00 | 280.000,00 | 270.000,00 |
|  | Neto plate i naknade | 630.500,00 | 573.500,00 | 620.000,00 |
|  | Porezi i doprinosi | 380.500,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
|  | Topli obrok i prevoz | 160.000,00 | 155.000,00 | 150.000,00 |
|  | Ostali troškovi zaposlenih | 30.600,00 | 25.000,00 | 30.500,00 |
|  | Troškovi kooperanata | 135.500,00 | 98.000,00 | 100.000,00 |
|  | Usluge održavanja | 135.300,00 | 100.000,00 | 130.500,00 |
|  | Troškovi sajmova i reklame | 8.900,00 | 9.500,00 | 9.000,00 |
|  | Troškovi osiguranja | 13.500,00 | 14.000,00 | 15.000,00 |
|  | Bankarske usluge | 7.950,00 | 6.500,00 | 7.500,00 |
|  | Troškovi reprezentacija | 15.500,00 | 15.500,00 | 13.000,00 |
|  | Putni troškovi | 7.500,00 | 14.000,00 | 10.000,00 |
|  | Ostale naknade radnicima i stan. | 24.600,00 | 16.500,00 | 23.500,00 |
|  | Doprinosi i članarine | 32.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
|  | Porezi i takse | 11.800,00 | 14.000,00 | 12.000,00 |
|  | PTT troškovi | 21.500,00 | 15.500,00 | 18.000,00 |
|  | Ostali troškovi poslovanja | 79.500,00 | 65.500,00 | 78.000,00 |
|  | Kamate | 75.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
|  | Gubici od prodaje transp. sr. | 0,00 | 0 | 0 |
|  | Date donacije | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  | Otpis potraživanja | 3.500,00 | 7.500,00 | 5.000,00 |
|  | Ostali rashodi | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 |
|  | UKUPNI RASHODI | 2.762.650,00 | 2.875.000,00 | 2.776.000,00 |

###### A.2.    PRIHODI

| R/B | O P I S | OSTVARENJE 2011. | PLAN 2011. | Plan 2012. godine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Voda i kanalizacija | 2.000.000,00 | 2.120.000,00 | 2.110.000,00 |
| 2. | Od saglasnosti i priključaka | 296.700,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3. | Od ostalih usluga | 315.500,00 | 370.000,00 | 300.000,00 |
| 4. | Ostali prihodi | 176.500,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 2.788.700,00 | 2.860.000,00 | 2.780.000,00 |

A.3.  ANALIZA RASHODA I PRIHODA

Na osnovu navedenih podataka vidimo da je preduzeće kada je u pitanju plan za 2011. godinu na osnovu projekcije na bazi 11 mjeseci ostvarilo manje rashoda za 112.350,00 KM ili 3,91% odnosno manje prihoda za 71.300,00 KM ili 2,49%. Na osnovu navedenih podataka očekuje se da će preduzeće na kraju poslovne 2011. godine ostvariti dobitak u iznosu od oko 26.050,00 KM. Međutim, navedni podatak je utvrđen na bazi 11 mjeseci i projekcije preostalog mjeseca do kraja kalendarske godine, te su moguće određene promjene kada je u pitanju konačan finansijski rezultat poslovanja preduzeća.

Kada je u pitanju ostvarenje plana za 2011. godinu on se ogleda u sljedećoj strukturi:

- Troškovi uposlenih iznose 1.201.600,00 ili 43,49% što je više za 73.100,00 KM ili 6,48% od planiranih,

- Materijalni troškovi iznose 346.800,00 KM ili 12,55% što je manje za 243.200,00 KM ili 70,13% u odnosu na planirano,

- Amortizacija iznosi 260.200,00 KM ili 9,42%, što je manje za 19.800,00 KM ili 7,61% u odnosu na planirano,

- Troškovi energije iznose 378.500,00 KM ili 13,70%, što je manje za 16.500,00 KM ili 4,40% u odnosu na planirano,

- Troškovi održavanja iznose 135.300,00 KM ili 4,90%, što je više za 35.300,00 KM ili 4,98% u odnosu na planirano,

- Usluge kooperanata iznose 135.500,00 KM ili 4,90%, što je više za 37.500,00 KM ili 38,27% u odnosu na planirano,

- Ostali troškovi iznose 304.750,00 KM ili 11,04%, što je više za 21.250 KM ili 7,50% u odnosu na planirano

Strukturu rashoda u 2012. godini bi prema projekciji trebala izgledati ovako:

- Troškovi uposlenih iznose 1.175.500,00 KM ili 42,34%

- Materijal – rezervni dijelovi iznose 420.000,00 ili 15,12%

- Amortizacija iznosi 270.000,00 ili 9,72%

- Troškovi energije iznose 385.000,00 ili 13,86%

- Usluge održavanja sredstava rada iznose 130.500,00 ili 4,70%

- Troškovi kooperanata 100.000,00 ili 3,60%

- Ostalo - predviđeno je 295.000,00 KM ili 10,66%

Dok strukturu prihoda čine :

- Prihodi od distribucije vode 2.110.000,00 KM ili 75,89%

- Prihodi od pruženih usluga 500.000,00 ili 17,98%

- Ostali prihodi  170.000,00 KM ili 6,13%

##### Struktrura prihoda i rashoda je rađena na osnovu dosadašnjih iskustva i na osnovu prihoda i rashoda u 2011. godini sa uračunatim planiranim proširenjem vodovodnog sistema i planiranim radovima u 2012. godini.

##### B.  TEHNIČKI SEKTOR

##### Tehnički sektor svoje poslove obavlja na više pod sektora i poslovi su podjeljeni u nekoliko grupa. Glavnu stavku čini investiciono i redovno održavanje, ovu stavku je veoma teško predvidjeti ali koristeći se podatci od prethodne godine, tj. 2011.  i dugogodišnje iskustvo osoblja u ovom sektoru napravljen je ovaj siže plana a detaljan plan će se sačiniti u okviru obveznog godišnjeg plana poslovanja za 2012. godinu.

B.1. REDOVNO ODRŽAVANJE

Pod redovnim održavanjem smatraju su radovi na sistemskom pregledu i otklanjanju kvarova i nedostataka, uočenih za vrijeme pregleda vodovodne mreže, rezervoara, pumpnih stanica i uređaja u njima. Osnovni cilj je da se blagovremeno uoče i otklone kvarovi na vodovodnom sistemu Velike Kladuše.

U redovito održavanje spadaju slijedeći radovi:

- opravka napuklih vodovodnih cijevi raznih profila i vrste cijevi;

- opravka spojeva na mjestima gdje se spajaju dvije ili više cijevi različitih ili istih profila kao i od različitog ili istog materijala;

- kućni priključci, muljni i zračni ventili, sekcioni zatvarači hidranti i slično;

- opravka pumpi horizontalne i vertikalne izvedbe kao i tzv. buster pumpa;

- opravka zatvarača raznih profila i izvedbe, nepovratnih ventila (klapnih), odzračno-zračnih ventila;

- opravka mehaničkih vodomjera raznih profila kao i opravka mjerača protoka;

- opravka podzemnih i nadzemnih hidranata;

- opravka i zamjena uličnih kapa za kućne priključke i hidrante;

- popravak izliva kućnih priključaka;

-    održavanje i baždaranje vodomjera

B.1.1. PREGLED POSLOVA PO MJESTIMA UTROŠKA SREDSTAVA

# B.1.1.1.  TEKUĆE ODRŽAVANJE

B.1.1.1.1. DEZINFEKCIJA I KONTROLA VODE ZA PIĆE

U narednoj 2012. godini planirano je redovito i kontinualno vršenje dezinfekcije vode putem automatskih uređaja, a primjenom hlora u bocama, te redovan hemijski i bakteriološki pregled vode prema Zavodu za Javno Zdravstvo, kao i  redovnu kontrolu vode u internom laboratoriju JKP“ViK“d.o.o. U tom pravcu u 2012. godini utrošit će se slijedeće:

| Bakteriološke i hemijske analize vode ZJZ Bihać | 12.000,00 |
| --- | --- |
| Proširene hemijske analize vode | 480,00 |
| Nabavka tečnog hlora | 5.000,00 |
| Nabavka hlora u prahu (Izosan G) | 500,00 |
| Nabavka rezer. dijelova za opremu za hlorinaciju | 10.000,00 |
| Nabavka regenasa za ispitivanje kvali. | 4.000,00 |
| Nabavka uređaja sa mjernim displejom Hac-Lange za mjerenje pH | 2.500,00 |
| Prenosni kofer za terenske uslove rada | 1.200,00 |
| UKUPNO | 35.680,00 |

B.1.1.1.2. DALJINSKO UPRAVLJANJE VODOVODNIM SISTEMOM

Predviđa se u 2012. godini svakodnevno praćenje rada vodovodnog sistema Velike Kladuše i to: Centralni vodovodni sistem Kvrkulja, Dabravine –I i II, Slapnice, Zborišta i Šumatca putem telemetrije. Predviđena je nabavka i ugradnja slijedećih rezevnih dijelova i ostale opreme za pumpne stanice (izvorišta):

| NAZIV | KOLIČINA | VRIJEDNOST |
| --- | --- | --- |
| Napojna jedinica | 2 kom | 2.950,00 KM |
| Mix modul | 2 kom | 2.540,00 KM |
| Fsk radio modem | 3 kom | 1.000,00 KM |
| Baterija za ups | 4 kom | 800,00 KM |
| Radio uređaj | 3 kom | 3.000,00 KM |
| Modul 16 input | 3 kom | 2.500,00 KM |
| Modul 16 output | 3 kom | 3.000,00 KM |
| DC/DC pretvarač12/24 v | 2 kom | 2.000,00 KM |
| Relej 220 v | 4 kom | 100,00 KM |
| Relej 12 v | 4 kom | 100,00 KM |
| Antena yagi 12dBi | 2 kom | 900,00 KM |
| Akumulatori 12 | 10 kom | 1.000,00 KM |
| Video nadzor za izvorišta | 8 kom | 10.000,00 KM |
| UKUPNO : 29.890,00 KM |  |  |

B.1.1.1.3. REDOVNO  ODRŽAVANJE

| IZVORIŠTA (Kvrkulja,Dabravine I i II , Slapnica, Zborište i Šumatac) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Popravka horizontalnih pumpi | Kom. | 4 | 5.000,00 |
| 2 | Popravak vertikalniih pumpi | Kom. | 2 | 25.000,00 |
| 3 | Popravak buster pumpi | Kom. | 1 | 25.000,00 |
|  |  |  | UKUPNO | 55.000,00 |
| IZMJENA VENTILA |  |  |  |  |
| 1 | Izmjena ventila na navoj | Kom. | 200×30,00 | 6.000,00 |
|  |  |  | UKUPNO | 6.000,00 |
| IZMJENA VENTILA NA PRIRUBNICU |  |  |  |  |
| 1 | Od DN 50 – 100 mm | Kom. | 15×380,00 | 5.700,00 |
| 2 | Od DN 100 – 200 mm | Kom. | 10×600,00 | 6.000,00 |
| 3 | Od DN 200 – 300 mm | Kom. | 3×1.600,00 | 4.800,00 |
|  |  |  | UKUPNO | 16.500,00 |
| POPRAVAK KVAROVA |  |  |  |  |
| 1 | Ø 20 – 50 mm | Kom. | 850×85,00 | 72.250,00 |
| 2 | Ø 50 – 80 mm | Kom. | 90×200,00 | 18.000,00 |
| 3 | Ø 100 – 150 mm | Kom. | 20×550,00 | 11.000,00 |
| 4 | Ø 200 – 400 mm | Kom. | 15×2.000,00 | 30.000,00 |
|  |  |  | UKUPNO | 131.250,00 |

| IZMJENA VODOMJERA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø 13 mm | Kom. | 150×70,00KM | 10.500,00 |
| 2 | Ø 20 mm | Kom. | 300X75,00KM | 22.500,00 |
| 3 | Ø 32 mm | Kom. | 30×90,00KM | 2.700,00 |
| 4 | Ø 40 mm | Kom. | 10x300,00KM | 5.000,00 |
| 5 | Ø 50 mm | Kom. | 10×660,00KM | 6.600,00 |
| 6 | Ø 60 mm | Kom. | 4x700,00KM | 2.800,00 |
| 7 | Ø 100 mm | Kom. | 2×1.100,00KM | 2.200,00 |
| 8 | Ø 150 mm | Kom. | 1×2.100,00KM | 2.100,00 |
|  |  |  | UKUPNO | 54.400,00 |
| IZMJENA OŠTEĆENIH POKLOPACA |  |  |  |  |
| 1 | Od lijevanog željeza | Kom. | 6x500,00KM | 3.000,00 |
| 2 | Od betona | Kom. | 10x100,00KM | 1.000,00 |
|  |  |  | UKUPNO | 4.000,00 |
| ODRŽAVANJE VENTILA |  |  |  |  |
| 1 | Održavanje kućnih priključaka | Kom. | 200x75,00KM | 15.000,00 |
| 2 | Popravak vodomjera u vodovodnoj šahti | Kom. | 200x35,00KM | 7.000,00 |
|  |  |  | UKUPNO | 22.000,00 |
| ODRŽAVANJE OBJEKATA I VOZNOG PARKA |  |  |  |  |
| 1 | Očitavanje vodomjera | Čas. |  |  |
| 2 | Ispumpavanje vode iz šahte | Kom. | 200x15,00KM | 3.000,00 |
| 3 | Stalno dežurstvo – telemetrija | Čas. |  |  |
| 4 | Saniranje prekopa ceste | m2 | 200x60,00KM | 10.000,00 |
| 5 | Čišćenje komora rezervoara | Paušal |  | 2.000,00 |
| 6 | Održavajne elektroinstalacija rezervoara, pumpnih stanica | Paušal |  | 10.000,00 |
| 7 | Održavanje vodovodnih objekata pumpnih stanica i rezervoara građevinski radovi : | paušalno |  | 10.000,00 |
| 8 | Nabavka rezervnog alata muljnih pumpi,apar.za var,kosilica i sl. | paušalno |  | 10.000,00 |
| 9 | Održavanje hidranata | Kom. | 10×100,00KM | 1.000,00 |
| 10 | Održavanje voznog parka servisir.pranje i podmaziv. |  |  | 30.000,00 |
|  |  |  | UKUPNO | 76.000,00 |

| KANALIZACIONA MREŽA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IZMJENA OŠTEĆENIH I NESTALIH LIJEVANO-ŽELJEZNIH POKLOPACA |  |  |  |  |
| 1 | Lagahni | Kom. | 3x300,00KM | 900,00 |
| 2 | Srednji | Kom. | 2x500,00KM | 1.000,00 |
| 3 | Teški | Kom. | 2x 700,00KM | 1.400,00 |
| 4 | Izmjena betonskih poklopaca | Kom. | 10×100,00KM | 1.000,00 |
|  |  |  | ukupno | 4.300,00 |
| POPRAVKA KVAROVA NA KANALIZACIONOJ MREŽI |  |  |  |  |
| 1 | Ø 100 mm | Kom. | 18x200,00 KM | 3.600,00 |
| 2 | Ø 150 mm | Kom. | 12x250,00KM | 3.000,00 |
| 3 | Ø 200 mm | Kom. | 6x300,00KM | 1.800,00 |
| 4 | Ø 250 mm | Kom. | 3x350,00KM | 1.050,00 |
| 5 | Ø 300 mm | Kom. | 3×400,00KM | 1.200,00 |
| 6 | Ø 400 mm | Kom. | 2×450,00KM | 900,00 |
| 7 | Ø 500 mm | Kom. | 1×800,00 | 800,00 |
| 8 | Izmjena i popravak kanalizacionih priključaka | Kom. | 15×200,00KM | 3.000,00 |
|  |  |  | Ukupno | 15.350,00 |
|  | SVEUKUPNO POD C |  |  | 384.800,00 |

B.1.1.1.4.  DETEKCIJA KVAROVA

U oblasti detekcije kvarova planirano je da cijelu godinu 2012. radi jedan mašinski inženjer i tehničar a na osnovu plana detekcije vodovodne mreže. Detaljnije pojedinosti imat će mo nakon završetka započetog projekta od strane Instituta za Hidrotehniku . Za tu svrhu planirati nabavku jednog uređaja za detekciju. Za detekciju kvarova u 2012. predlažemo sljedeće vodovodne linije:

1. Vodovodni sistem Kvrkulja

Uži dio grada, stare linije naselja Duranovići, dio Banijske, Poljanak, Urga, Zagrad, Tuk, Trnovi, Dabravine, Caprag, naselje Polje do TSH.

Ukupna dužina vodovodnih linija profila od 25 – 500 mm.  od raznih vrsta materijala, sa kućnim priključcima iznosi 125.958,00 metara.

2. Vodovodni sistem Dabravine

Dio naselja Polje, Barake, Dolovi, Glavica, D. Vidovska, dio G. Vidovske, Mala Kladuša, Marjanovac do Šumatca prije Karaule.

Ukupna dužina vodovodnih linija, profila 25 – 450 mm zajedno sa kućnom priključcima iznosi 37.489,00 metara.

3. Vodovodni sistem Šumatac

Stari vodovod Gornji Purići – Donja Lučka, Veinac – Todorovo – Golubovići, Todorovo – Rakovići, Todorovo – Čelinja, Todorovo – Veinac. Novi vodovodni sistem Šumatac – Dizdari – Kudići – Johovica. Ukupna dužina svih profila od 25 – 300 mm. Iznosi zajedno sa kućnim priključcima 223.709 metara.

4. Vodovodni sistem Slapnica

Stari vodovod Donja Slapnica, G. Slapnica, T. Slapnica, Vrnograč – centar, Đol – Radića Most, Gradina i Mekanovići.

Novi vodovod D. Slapnica – K. Glavica – M. Glavica – Elezovići – Glinica – Poljana, kao i novi vodovod Mehurovići – Kuduzovići – Pehovo – Šestanovac. Ukupna dužina svih profila od 25 – 200 mm iznosi zajedno sa kućnim priključcima 139.581,00 metar.

5. Vodovodni sistem Zborište

Ovaj sistem sastoji se od vodovodne Kaptaže – P.S. – R. Dropčevac – naselje Zborište, Čaglica, Mašinovići, Crvarevac, Selište i drugi. Ukupna dužina svih profila od 25 – 160 mm iznosi zajedno sa kućnim priključcima iznosi 38.538,00 metara.

### SVEUKUPNO  M      557.351  X  0,10  KM                                          	55.735,00 KM

NABAVKA UREĐAJA ZA DETEKCIJU            KOM 1          	10.000,00 KM

DETEKCIJA KVAROVA:                                  	    UKUPNO               65.735,00 KM

B.1.1.1.5.  ZONE SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA

- U narednom periodu neophodno je u cilju primjene usvojenih pravilnika zaštite vodovodnih izvorišta realizirati slijedeće korake, a to su :

- Ograđivanje i obilježavanje I a zaštitne zone naizvorištima

Kvrkulja         B 1  ………………………………….................	  5.000,00 KM

Kvrkulja       B 2   ……………………………………...........	10.000,00 KM

Dabravine  I   ……………………………………………...	10.000,00 KM

- Geodetsko obilježavanje I, II, III vodozaštitne zone izvorišta:

Kvrkulja, Dabravine, Slapnica    ……………………...............	  6.000,00 KM

- Inoviranje elaborata sanitarne zaštite Šumatac			20.000,00 KM

- Geodetsko obilježavanje postojećih objekata(uplana)

U I i II vodozaštitnoj zoni    …………………………..............	  4.000,00 KM

UKUPNO           :                                        	55.000,00 KM

B.2. INVESTICIONO ODRŽAVANJE

Pod investicionim održavanjem smatraju se veće opravke na mreži, kao što su zamjena dotrajalih cjevi, zamjena armatura i fazonskih komada, uređaja (pumpi raznih vrsta, mjerača protoke i sl.) kućnih priključaka, vodomjera poklopaca itd.

Planiramo investiciono održavanje na rekonstrukciji vodovodne mreže i to na:

B.2.1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI I OPREMA

-    Rekonstrukcija rezervoara Keserovića brdo .......................	25.000,00 KM

-    Sanacija ravnog krova B2 i B3  izvorišta Kvrkulja     ...........	10.000,00 KM

-    Izgradnja ograde hlorna stanica Dabravine.......................... 	25.000,00 KM

-    Iizrada ograde oko poslovno-skladišnog objekta Trnovi  .......	15.000,00 KM

- Izgradnja novih vodovodnih šahtova, na vod. sistemu ..........   	  8.000,00 KM

---- -----------------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO :                          	          83.000,00  KM

B.2.2. VODOVODNE INSTALACIJE

-     Rekonstrukcija vodovoda Dolovi - Barake) …………    	25.000,00 KM

- Ulica Nurije P., ul Bihaćka ...................................……….	20.000,00 KM

- Marjanovac ( rekonstrukcija stare mreže)  ........................	15.000,00 KM

- Rekonstrukcija vodovoda za naselje Šumatac – Strelište........	15.000,00 KM

- Rekonstrukcija vodovoda u ulici Jošika .................................	  8.000,00 KM

- Rekonstrukcija vodovoda u ulici Sarajevska ..........................	  8.000,00 KM

- Izgradnja vodovoda Esmeri – Pilipovići

Mala Kladuša poravljanje pritiska za 6 domaćinstava............ 	  6.000,00 KM

- Kanalizacija kod Hlorne stanice cca 1000 m´ ........................ 	20.000,00 KM

_______________________________________________________________________

UKUPNO    :                                                       117.000,00 KM

UKUPNO 1 + 2:                                                   200.000,00 KM

| REKAPITULACIJA ODRŽAVANJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| B.1. | REDOVNO ODRŽAVANJE |  |
| B.1.1.1.1. | DEZIN. I KONTROLA VODE ZA PIĆE | 35.680,00 |
| B.1.1.1.2. | DALJINSKO UPRAV. VODOVODNIM SISTEMOM | 29.890,00 |
| B.1.1.1.3. | REDOVNO ODRŽAVANJE | 384.800,00 |
| B.1.1.1.4. | DETEKCIJA KVAROVA | 65.735,00 |
| B.1.1.1.5. | ZONE SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA | 55.000,00 |
|  | U K U P N O B.1. | 571.105,00 |
| B.2. | INVESTICIONO ODRŽAVANJE |  |
| B.2.1. | GRAĐEVINSKI OBJEKTI I OPREMA | 83.000,00 |
| B.2.2. | VODOVODNE INSTALACIJE | 117.000,00 |
|  | U K U P N O B.2. | 200.000,00 |
| SVEUKUPNO B.1. I B.2. |  | 771.105,00 |

B.3. PROIZVODNJA VODE I USLUGE

U slijedećoj tabeli dat je prikaz fakturisanih količina vode i kanalizacije za fizička i pravna lica u toku 2011. godine. Kad je upitanju planska proizvodnja za 2012. godinu može se očekivati osjetno povećanje u odnosu na prošlu godinu za oko 3%.

| VRSTA USLUGE | PROIZVEDENO U 2011. GOD. M³ | PLAN PROIZVODNJE ZA 2012. GOD. U M³ |
| --- | --- | --- |
| Voda fizička lica | 1.392.079 | 1.433.840 |
| Voda pravna lica | 202.658 | 208.740 |
| VODA UKUPNO M³ | 1.594.737 | 1.642.580 |
| Kanalizacija fizička lica | 193.185 | 198.980 |
| Kanalizacija pravna lica | 62.650 | 64.530 |
| KANALIZACIJA UKUPNO M³ | 255.835 | 263.510 |

B.4. NOVE INVESTICIJE U 2012. GODINI

Plan investicija će biti donešen nakon konsultacija i dogovora sa Osnivačem. Kao prioritete po ovom pitanju navodimo :

- Nastavak započetih aktivnosti oko implementiranja finansijskih sredstava preko zajma od EIB a cilju  rješavanja kanalizacionog sistema Velike Kladuša zajedno sa izgradnjom uređaja za prečišćavanje fekalnih voda. Izrada projektno izvedbene dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, izrada tenderske dokumentacije i dr.

- Radovi za završetku II faze razvodne gravitacione mreže od rezervoara Gladno brdo prema potrošačima Klupa i Džaferova brda (cca 250 domaćinstava) te izgradnja rezervoara Rajnovac i rekonstrukcija rezervoara Džaferovo Brdo uz učešće u financiranju  navedenih domaćinstava.

- Izrada projektne dokumentacije i izvođenje spoja vodovodnih sistema cjevovoda Kvrkulja – Keserovića brdo sa sistemom Dabravine – R.K. Polje.

- Izrada projektne dokumentacije i izvođenje spoja  Gladno brdo-R. Jablan Slapnica.

- Rekonstrukcija armatura u rezervoaru Keserovića brdo profila dn 500 mm.

- Izrada projektne dokumentacije vodozaštitne zone izvorišta Šumatac, te usvajanje iste od općinskog vijeća.

- Izrada projektne dokumentacije vodovoda Vrnograč – Zborište.

- Izrada projektne dokumentacije fekalne odvodnje dionica Hlorna stanica do ušća sa rijekom Kladušnica.

- Izrada projektne dokumentacije uvezivanja postojeće mreže i potrošača iz naselja Orčeva luka i kapića stanice sa vodovoda Slapnice na R. Gladno brdo.

- Izrada projekta rekonstrukcije P.S. i rezervoara Esmerovići.

- Rješavanje pitanja ugradnje vodomjera u stambenim zgradama. U ovom trenutku imamo ugrađenih 505 vodomjera, dok nerješenih stanova za odraditi ima još 425.

- Uvođenje daljinskog očitavanja vodomjera u stambenim zgradama, pilot projekat.

- Izrada projektne dokumentacije za naselje Stabandža , cca. 200 domaćinstava.

- Realizacija projekta vodovod Alatuša.

PREDSJEDNIK NO:

___________________

Ćerimović Muharem