PLAN RADA I FINANSIJSKOG POSLOVANJA ZA 2013. GODINU

Velika Kladuša, decembar 2012. godine

____________________________________________________________________________________________________

| Web: www.vik-kladusa.ba |  | e-mail:vik@vik-kladusa.ba |
| --- | --- | --- |

### Plan poslovanja JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladuša za 2013. godinu obuhvata poslove koji se tiču proizvodnje i distribucije vode, redovnog i investicionog održavanja kako bi se omogućila kontinuirana proizvodnja i distribucija vode i ostale poslovne aktivnosti  koje podrazumjevaju  naplatu  pruženih usluga, knjigovodstvenu i pravnu obradu i praćenje poslovanja.

Pod  ovim se naročito podrazumjeva:

- Redovno održavanje- popravke i manji zahvati na zamjeni postojećih vodovodih instalacija, spojnih šahtova, kućnih priključaka i rješavanje pitanja priključaka u stambenim zgradama, pumpi, zamjena i baždarenje vodomjera. Popravak podzemnih i nadzemnih hidranata. Za ovu stavku potrebno je obezbjediti sredstva u iznosu od  cca 400 000,00  KM.

- Investiciono održavanje – podrazumjeva širenje postojeće vodovodne mreže  i veći zahvati tipa rekonstrukcija postojećih vodovodnih linija i izgradnja kanalizacionog sistema. Investicije većeg obima  se realiziraju u suradnji sa Osnivačem – općina Velika Kladuša. JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladuša planira iz vlastitih sredstava  za ovu stavku utrošiti cca 200.000,00 KM.

- Detekcija kvarova  -  primarni cilj JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladuša je smanjenje gubitaka u vodovodnom sistemu, detekcija kvarova i otklanjanjem istih kao i suzbijanje bespravne potrošnje. Ova stavka plana predstavlja nastavak poduzetih aktivnosti iz prethodnih godina. Smanjenje gubitaka i bespravne potrošnje - ova stavka predstavlja jedan od kontinuiranih procesa u JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladuša i javlja se svake godine kao redovni dio poslova. Preduzeće planira u toku 2013. godine za ovu namjenu obezbjediti cca 60 000,00 KM,

- Nastavak projekta Regulacije potoka Kvrkulja radi zaštite izvorišta preko sredstava Fonda za zaštitu okoliša i vlastitog učešća. Predračunska sredstva su cca 1.800 000,00 KM. Prvi dio faze projekta je realiziran ali isti zavisi od odobrenja sredstava od starne Fonda za zaštitu okoliša.

- Kontinuirano svaki mjesec obezbjeđivati sredstva za otplatu kredita kod Hypo Alpe-Adria bank u iznosu od cca 9.000,00 – 10.000,00 KM odnosno od 108.000,00 – 120.000,00 KM godišnje,  napominjemo da iznos mjesečnog anuiteta zavisi od kretanja deviznog kursa CHF-a, te cijene LIBOR-a na svjetskom tržištu novca.

- Zadržati procenata naplate potraživanja kao i u 2011. i 2012. godini, a po mogućnosti isti i uvećati, ali smatramo da to nebi bilo realno očekivati, uzevši u obzir već visoku naplatu potraživanja ali i finansijsku krizu koja je aktuelna.

- Pratiti finansijski i pravno ukupno poslovanje preduzeća: preko službe računovodsta i pravne službe sve poslove pravno i računovodstveno popratiti dokumentacijom kako bi se izbjegle bilo kakve nepravilnosti i eventualni prekršaji koji bi za sobom vukli eventualne prekršaje i sankcije.

- Poštivati zahtjevne norme ISO 9001 i HACCP, standarda koje preduzeće dobilo 2012. godine, i u istom cilju uvesti nove aplikacije kroz radne naloge i uvezivanje sa MUP USK radi poštivanja zakonskih propisa,

- Kanalizacioni sistem – Ova stavka zavisi od dinamike rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i dobivanja građevinske dozvole. Tenderska dokumentacija usvojena i poslana EIB-u na odobrenje.

#### A.    FINANCIJSKI PLAN RASHODA I PRIHODA ZA 2013.GODINU

##### A.1.     RASHODI

| R/B | O P I S | OSTVARENJE2012. godine | PLAN 2012. godine | Plan 2013. godina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Troškovi materijala i rezervnih dijelova | 368.200,00 | 490.000,00 | 370.000,00 |
|  | Troškovi energije | 403.000,00 | 385.000,00 | 402.000,00 |
|  | Amortizacija | 273.500,00 | 270.000,00 | 273.500,00 |
|  | Neto plate i naknade | 610.700,00 | 610.000,00 | 610.000,00 |
|  | Porezi i doprinosi | 376.200,00 | 375.000,00 | 376.000,00 |
|  | Topli obrok, prevoz | 154.000,00 | 150.000,00 | 152.000,00 |
|  | Ostali troškovi zaposlenih | 27.500,00 | 30.500,00 | 28.500,00 |
|  | Troškovi kooperanata | 50.500,00 | 100.000,00 | 60.000,00 |
|  | Usluge održavanja | 55.500,00 | 130.500,00 | 62.500,00 |
|  | Troškovi sajmova i reklame | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 |
|  | Troškovi osiguranja | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.500,00 |
|  | Bankarske usluge | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.800,00 |
|  | Troškovi reprezentacija | 13.500,00 | 13.000,00 | 12.500,00 |
|  | Putni troškovi | 8.500,00 | 12.000,00 | 10.000,00 |
|  | Ostale naknade radnicima i stan. | 22.800,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
|  | Doprinosi i članarine | 31.500,00 | 30.000,00 | 31.000,00 |
|  | Porezi i takse | 10.700,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |
|  | PTT troškovi | 19.500,00 | 18.000,00 | 17.000,00 |
|  | Ostali troškovi poslovanja | 75.800,00 | 78.000,00 | 70.500,00 |
|  | Kamate | 72.300,00 | 70.000,00 | 73.000,00 |
|  | Gubici od prodaje transp. sr. | 0,00 | 0 | 0 |
|  | Date donacije | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  | Otpis potraživanja | 3.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 |
|  | Ostali rashodi | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.500,00 |
|  | UKUPNI RASHODI | 2.611.000,00 | 2.836.000,00 | 2.621.800,00 |

###### A.2.    PRIHODI

| R/B | O P I S | OSTVARENJE 2012. | PLAN 2012. | Plan 2013. godine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Voda i kanalizacija | 2.095.500,00 | 2.110.000,00 | 2.100.000,00 |
| 2. | Od saglasnosti i priključaka | 160.000,00 | 230.000,00 | 165.000,00 |
| 3. | Od ostalih usluga | 140.500,00 | 330.000,00 | 160.000,00 |
| 4. | Ostali prihodi | 219.200,00 | 170.000,00 | 200.000,00 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 2.615.200,00 | 2.840.000,00 | 2.625.000,00 |

A.3.  ANALIZA RASHODA I PRIHODA

Na osnovu navedenih podataka vidimo da je preduzeće kada je u pitanju plan za 2012. godinu na osnovu projekcije na bazi 11 mjeseci ostvarilo manje rashoda za 225.000,00 KM ili 8,62% odnosno manje prihoda za 224.800,00 KM ili 8,60%. Na osnovu navedenih podataka očekuje se da će preduzeće na kraju poslovne 2012. godine ostvariti dobitak u iznosu od oko 4.200,00 KM. Međutim, navedni podatak je utvrđen na bazi 11 mjeseci i projekcije preostalog mjeseca do kraja kalendarske godine, te su moguće određene promjene kada je u pitanju konačan finansijski rezultat poslovanja preduzeća.

Kada je u pitanju ostvarenje plana za 2012. godinu on se ogleda u sljedećoj strukturi:

- Troškovi uposlenih iznose 1.168.400,00 ili 44,75% što je više za 2.900,00 KM ili 0,25% od planiranih,

- Materijalni troškovi iznose 368.200,00 KM ili 14,10% što je manje za 212.800,00 KM ili 33,08% u odnosu na planirano,

- Amortizacija iznosi 273.500,00 KM ili 10,47%, što je više za 3.500,00 KM ili 1,30% u odnosu na planirano,

- Troškovi energije iznose 403.000,00 KM ili 15,43%, što je više za 18.000,00 KM ili 4,68% u odnosu na planirano,

- Troškovi održavanja iznose 55.500,00 KM ili 2,13%, što je manje za 75.000,00 KM ili 135,14% u odnosu na planirano,

- Usluge kooperanata iznose 50.500,00 KM ili 1,93%, što je manje za 49.500,00 KM ili 98,02% u odnosu na planirano,

- Ostali troškovi iznose 291.900,00 KM ili 11,19%, što je manje za 3.100,00 KM ili 1,06% u odnosu na planirano

Strukturu rashoda u 2013. godini bi prema projekciji trebala izgledati ovako:

- Troškovi uposlenih iznose 1.166.500,00 KM ili 44,49%

- Materijal – rezervni dijelovi iznose 370.000,00 ili 14,11%

- Amortizacija iznosi 273.500,00 ili 10,43%

- Troškovi energije iznose 402.000,00 ili 15,33%

- Usluge održavanja sredstava rada iznose 62.500,00 ili 2,38%

- Troškovi kooperanata 60.000,00 ili 2,29%

- Ostalo - predviđeno je 287.300,00 KM ili 10,97%

Dok strukturu prihoda čine :

- Prihodi od distribucije vode 2.100.000,00 KM ili 80,00%

- Prihodi od pruženih usluga 325.000,00 ili 12,38%

- Ostali prihodi  200.000,00 KM ili 7,62%

##### Struktrura prihoda i rashoda je rađena na osnovu dosadašnjih iskustva i na osnovu prihoda i rashoda u 2012. godini sa uračunatim planiranim proširenjem vodovodnog sistema i planiranim radovima u 2013. godini.

##### B.  TEHNIČKI SEKTOR

##### Tehnički sektor svoje poslove obavlja na više pod sektora i poslovi su podjeljeni u nekoliko grupa. Glavnu stavku čini investiciono i redovno održavanje, ovu stavku je veoma teško predvidjeti ali koristeći se podatci od prethodne godine, tj. 2011. i 2012 godine  i dugogodišnje iskustvo osoblja u ovom sektoru napravljen je ovaj siže plana a detaljan plan će se sačiniti u okviru obveznog godišnjeg plana poslovanja za 2013. godinu.

B.1. REDOVNO ODRŽAVANJE

Pod redovnim održavanjem smatraju su radovi na sistemskom pregledu i otklanjanju kvarova i nedostataka, uočenih za vrijeme pregleda vodovodne mreže, rezervoara, pumpnih stanica i uređaja u njima. Osnovni cilj je da se blagovremeno uoče i otklone kvarovi na vodovodnom sistemu Velike Kladuše.

U redovito održavanje spadaju slijedeći radovi:

- opravka napuklih vodovodnih cijevi raznih profila i vrste cijevi;

- opravka spojeva na mjestima gdje se spajaju dvije ili više cijevi različitih ili istih profila kao i od različitog ili istog materijala;

- kućni priključci, muljni i zračni ventili, sekcioni zatvarači hidranti i slično;

- opravka pumpi horizontalne i vertikalne izvedbe kao i tzv. buster pumpa;

- opravka zatvarača raznih profila i izvedbe, nepovratnih ventila (klapnih), odzračno-zračnih ventila;

- opravka mehaničkih vodomjera raznih profila kao i opravka mjerača protoka;

- opravka podzemnih i nadzemnih hidranata;

- opravka i zamjena uličnih kapa za kućne priključke i hidrante;

- popravak izliva kućnih priključaka;

-    održavanje i baždaranje vodomjera

B.1.1. PREGLED POSLOVA PO MJESTIMA UTROŠKA SREDSTAVA

# B.1.1.1.  TEKUĆE ODRŽAVANJE

B.1.1.1.1. DEZINFEKCIJA I KONTROLA VODE ZA PIĆE

U narednoj 2013. godini planirano je redovito i kontinualno vršenje dezinfekcije vode putem automatskih uređaja, a primjenom hlora u bocama, te redovan hemijski i bakteriološki pregled vode prema Zavodu za Javno Zdravstvo, kao i  redovnu kontrolu vode u internom laboratoriju JKP “ViK“ d.o.o. u tom pravcu u 2013. godini utrošit će se slijedeće:

| Bakteriološke i hemijske analize vode ZJZ Bihać | 12.000,00 |
| --- | --- |
| Proširene hemijske analize vode | 480,00 |
| Nabavka tečnog hlora | 5.000,00 |
| Nabavka hlora u prahu (Izosan G) | 500,00 |
| Nabavka rezer. dijelova za opremu za hlorinaciju | 10.000,00 |
| Nabavka regenasa za ispitivanje kvali. | 4.000,00 |
| Nabavka uređaja sa mjernim displejom Hac-Lange za mjerenje pH | 2.500,00 |
| Prenosni kofer za terenske uslove rada | 1.200,00 |
| UKUPNO | 35.680,00 |

B.1.1.1.2. DALJINSKO UPRAVLJANJE VODOVODNIM SISTEMOM

Predviđa se u 2013. godini svakodnevno praćenje rada vodovodnog sistema Velike Kladuše i to: Centralni vodovodni sistem Kvrkulja, Dabravine –I i II, Slapnice, Zborišta i Šumatca putem telemetrije. Predviđena je nabavka i ugradnja slijedećih rezevnih dijelova i ostale opreme za pumpne stanice (izvorišta). Prema dosadašnjem iskustvu za ovu stavku potrebno je cca 30.000,00 – 35.000,00 KM

B.1.1.1.3. REDOVNO  ODRŽAVANJE

| IZVORIŠTA (Kvrkulja,Dabravine I i II , Slapnica, Zborište i Šumatac) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Popravka horizontalnih pumpi | Kom. | 2 | 5.000,00 |
| 2 | Popravak vertikalniih pumpi | Kom. | 1 | 25.000,00 |
| 3 | Popravak buster pumpi | Kom. | 1 | 25.000,00 |
|  |  |  | UKUPNO | 55.000,00 |
| IZMJENA VENTILA |  |  |  |  |
| 1 | Izmjena ventila na navoj | Kom. | 200×30,00 | 6.000,00 |
|  |  |  | UKUPNO | 6.000,00 |
| IZMJENA VENTILA NA PRIRUBNICU |  |  |  |  |
| 1 | Od DN 50 – 100 mm | Kom. | 15×380,00 | 5.700,00 |
| 2 | Od DN 100 – 200 mm | Kom. | 10×600,00 | 6.000,00 |
| 3 | Od DN 200 – 300 mm | Kom. | 3×1.600,00 | 4.800,00 |
|  |  |  | UKUPNO | 16.500,00 |
| POPRAVAK KVAROVA |  |  |  |  |
| 1 | Ø 20 – 50 mm | Kom. | 850×85,00 | 72.250,00 |
| 2 | Ø 50 – 80 mm | Kom. | 90×200,00 | 18.000,00 |
| 3 | Ø 100 – 150 mm | Kom. | 20×550,00 | 11.000,00 |
| 4 | Ø 200 – 400 mm | Kom. | 15×2.000,00 | 30.000,00 |
|  |  |  | UKUPNO | 131.250,00 |

| IZMJENA VODOMJERA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø 13 mm | Kom. | 150×70,00KM | 10.500,00 |
| 2 | Ø 20 mm | Kom. | 300X75,00KM | 22.500,00 |
| 3 | Ø 32 mm | Kom. | 30×90,00KM | 2.700,00 |
| 4 | Ø 40 mm | Kom. | 10x300,00KM | 5.000,00 |
| 5 | Ø 50 mm | Kom. | 10×660,00KM | 6.600,00 |
| 6 | Ø 60 mm | Kom. | 4x700,00KM | 2.800,00 |
| 7 | Ø 100 mm | Kom. | 2×1.100,00KM | 2.200,00 |
| 8 | Ø 150 mm | Kom. | 1×2.100,00KM | 2.100,00 |
|  |  |  | UKUPNO | 54.400,00 |
| IZMJENA OŠTEĆENIH POKLOPACA |  |  |  |  |
| 1 | Od lijevanog željeza | Kom. | 6x500,00KM | 3.000,00 |
| 2 | Od betona | Kom. | 10x100,00KM | 1.000,00 |
|  |  |  | UKUPNO | 4.000,00 |
| ODRŽAVANJE VENTILA |  |  |  |  |
| 1 | Održavanje kućnih priključaka | Kom. | 200x85,00KM | 17.000,00 |
| 2 | Popravak vodomjera u vodovodnoj šahti | Kom. | 200x35,00KM | 7.000,00 |
|  |  |  | UKUPNO | 24.000,00 |
| ODRŽAVANJE OBJEKATA I VOZNOG PARKA |  |  |  |  |
| 1 | Očitavanje vodomjera | Čas. |  |  |
| 2 | Ispumpavanje vode iz šahte | Kom. | 200x15,00KM | 3.000,00 |
| 3 | Stalno dežurstvo – telemetrija | Čas. |  |  |
| 4 | Saniranje prekopa ceste | m2 | 200x60,00KM | 10.000,00 |
| 5 | Čišćenje komora rezervoara | Paušal |  | 2.000,00 |
| 6 | Održavajne elektroinstalacija rezervoara, pumpnih stanica | Paušal |  | 10.000,00 |
| 7 | Održavanje vodovodnih objekata pumpnih stanica i rezervoara građevinski radovi | paušalno |  | 12.000,00 |
| 8 | Nabavka rezervnog alata muljnih pumpi,apar.za var,kosilica i sl. | paušalno |  | 10.000,00 |
| 9 | Održavanje hidranata | Kom. | 10×100,00KM | 1.000,00 |
| 10 | Održavanje voznog parka servisir.pranje i podmaziv. |  |  | 30.000,00 |
|  |  |  | UKUPNO | 78.000,00 |

| KANALIZACIONA MREŽA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IZMJENA OŠTEĆENIH I NESTALIH LIJEVANO-ŽELJEZNIH POKLOPACA |  |  |  |  |
| 1 | Lagahni | Kom. | 3x300,00KM | 900,00 |
| 2 | Srednji | Kom. | 2x500,00KM | 1.000,00 |
| 3 | Teški | Kom. | 2x 700,00KM | 1.400,00 |
| 4 | Izmjena betonskih poklopaca | Kom. | 10×100,00KM | 1.000,00 |
|  |  |  | ukupno | 4.300,00 |
| POPRAVKA KVAROVA NA KANALIZACIONOJ MREŽI |  |  |  |  |
| 1 | Ø 100 mm | Kom. | 18x200,00 KM | 3.600,00 |
| 2 | Ø 150 mm | Kom. | 12x250,00KM | 3.000,00 |
| 3 | Ø 200 mm | Kom. | 6x300,00KM | 1.800,00 |
| 4 | Ø 250 mm | Kom. | 3x350,00KM | 1.050,00 |
| 5 | Ø 300 mm | Kom. | 3×400,00KM | 1.200,00 |
| 6 | Ø 400 mm | Kom. | 2×450,00KM | 900,00 |
| 7 | Ø 500 mm | Kom. | 1×800,00 | 800,00 |
| 8 | Izmjena i popravak kanalizacionih priključaka | Kom. | 15×200,00KM | 3.000,00 |
|  |  |  | Ukupno | 15.350,00 |
|  | SVEUKUPNO POD C |  |  | 388.800,00 |

B.1.1.1.4.  DETEKCIJA KVAROVA

U oblasti detekcije kvarova planirano je da cijelu godinu 2013. radi ekipa detekcije  a na osnovu plana detekcije vodovodne mreže. U toku 2013. Godine planira se izvršiti smanjenje gubitaka za 4-5%, a sve u skladu sa finansijskim mogućnostima preduzeća. Za tu svrhu planirati nabavku jednog uređaja za detekciju.

U toku 2013. godine u okviru detekcije kvarova planira se izvršiti:

-    Obuka kadrova

-    Nabavka uređaja za detekciju kvarova

-    Obilazak i detekcija kvarova na postojećim vodovodnim linijama sa         pronalaženjem i lociranjem kvarova vizuelnim i putem uređaja za detekciju.

Za detekciju kvarova u 2013. predlažemo sljedeće vodovodne linije:

1. Vodovodni sistem Kvrkulja

2. Vodovodni sistem Dabravine

3. Vodovodni sistem Šumatac

4. Vodovodni sistem Slapnica

5. Vodovodni sistem Zborište

DETEKCIJA KVAROVA:                                  	    UKUPNO               60.000,00 KM

U toku 2013. godine preduzeće JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša pored detekcije kvarova radi lakše manipulacije podacima kao efikasnijeg održavanja vodovodnog sistema i detekcije kvarova planira u okviru svojih mogućnosti izvršiti uvođenje katastra podzemnih insatalacija, te u tu svrhu će izvršiti:

-    Nabavku računara za potrebe katastra podzemnih instalacija.

-    Nabavka softwera "GIS" za potrebe istih.

- Digitalizacija neutvrđenih vodovodnih linija (20% od cjelokupnog    vodovodnog sistema Velike Kladuše).

B.2. INVESTICIONO ODRŽAVANJE

Pod investicionim održavanjem smatraju se veće opravke na mreži, kao što su zamjena dotrajalih cjevi, zamjena armatura i fazonskih komada, uređaja (pumpi raznih vrsta, mjerača protoke i sl.) kućnih priključaka, vodomjera poklopaca itd.

Planiramo investiciono održavanje na rekonstrukciji vodovodne mreže i to na:

B.2.1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI I OPREMA

-    Rekonstrukcija rezervoara Keserovića brdo .......................	20.000,00 KM

-    Sanacija ravnog krova B2 i B3  izvorišta Kvrkulja     ...........	10.000,00 KM

-    Izgradnja ograde hlorna stanica Dabravine.......................... 	20.000,00 KM

-    Izrada ograde oko poslovno-skladišnog objekta Trnovi  .......	15.000,00 KM

- Izgradnja novih vodovodnih šahtova, na vod. sistemu ..........   	  8.000,00 KM

---- -----------------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO :                          	          73.000,00  KM

B.2.2. VODOVODNE INSTALACIJE

-     Rekonstrukcija vodovoda (Dolovi - Barake) …………    	15.000,00 KM

- Ulica Nurije Pozderca., ul Bihaćka ...................................…	15.000,00 KM

- Marjanovac ( rekonstrukcija stare mreže)  ........................	15.000,00 KM

- Rekonstrukcija vodovoda za naselje Šumatac – Strelište........	15.000,00 KM

- Rekonstrukcija vodovoda u ulici Jošika .................................	  8.000,00 KM

- Rekonstrukcija vodovoda Ćejvani - Vidovska .......................   20.000,00 KM

- Rekonstrukcija vodovoda Poljice - Radića Most ...................    20.000,00 KM

- Rekonstrukcija vodovoda u naselju Vrnograč .......................    30.000,00 KM

_______________________________________________________________________

UKUPNO    :                                                    138.000,00 KM

UKUPNO 1 + 2:                                                211.000,00 KM

| REKAPITULACIJA ODRŽAVANJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| B.1. | REDOVNO ODRŽAVANJE |  |
| B.1.1.1.1. | DEZIN. I KONTROLA VODE ZA PIĆE | 35.680,00 |
| B.1.1.1.2. | DALJINSKO UPRAV. VODOVODNIM SISTEMOM | 30.000,00 |
| B.1.1.1.3. | REDOVNO ODRŽAVANJE | 388.800,00 |
| B.1.1.1.4. | DETEKCIJA KVAROVA | 60.000,00 |
|  | U K U P N O B.1. | 514.480,00 |
| B.2. | INVESTICIONO ODRŽAVANJE |  |
| B.2.1. | GRAĐEVINSKI OBJEKTI I OPREMA | 73.000,00 |
| B.2.2. | VODOVODNE INSTALACIJE | 138.000,00 |
|  | U K U P N O B.2. | 211.000,00 |
| SVEUKUPNO B.1. I B.2. |  | 725.480,00 |

B.3. PROIZVODNJA VODE I USLUGE

U slijedećoj tabeli dat je prikaz fakturisanih količina vode i kanalizacije za fizička i pravna lica u toku 2012. godine. Kad je upitanju planska proizvodnja za 2013. godinu može se očekivati osjetno povećanje u odnosu na prošlu godinu za oko 3%.

| VRSTA USLUGE | PROIZVEDENO U 2012. GOD. M³ | PLAN PROIZVODNJE ZA 2013. GOD. U M³ |
| --- | --- | --- |
| Voda fizička lica | 1.386.546 | 1.428.142 |
| Voda pravna lica | 172.640 | 177.820 |
| VODA UKUPNO M³ | 1.559.186 | 1.605.962 |
| Kanalizacija fizička lica | 195.383 | 201.244 |
| Kanalizacija pravna lica | 63.465 | 65.369 |
| KANALIZACIJA UKUPNO M³ | 258.848 | 266.613 |

B.4. NOVI PROVJEKTI U 2013. GODINI

Prijedlog izrade projekata za 2013. godinu i ostale djelatnosti.

- Nastavak započetih aktivnosti oko implementiranja finansijskih sredstava preko zajma od EIB a cilju  rješavanja kanalizacionog sistema Velike Kladuša zajedno sa izgradnjom uređaja za prečišćavanje fekalnih voda. Izrada projektno izvedbene tehničke dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, izrada tenderske dokumentacije i dr.

- Izrada projektne dokumentacije i izvođenje spoja vodovodnih sistema cjevovoda Kvrkulja – Keserovića brdo sa sistemom Dabravine – R.K. Polje.

- Izrada projektne dokumentacije vodozaštitne zone izvorišta Šumatac, te usvajanje iste od općinskog vijeća.

- Izrada projektne dokumentacije vodovoda Vrnograč – Zborište.

- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa termalne bušotine Barake, izrada studije o kvalitetu i upotrebljivosti termalne vode i izrada projektne dokumentacije vodozaštitnih zona. Izrada projektne dokumentacije dovodnog cjevovoda Barake – SRC Dvorana V. Kladuša.

- Izrada projektne dokumentacije regulacija potoka Slapnica zajedno sa rješenjem odvođenja fekalnih voda koje gravtiraju u izvorišnij zoni Slapnica.

- Izrada projektne dokumentacije fekalne odvodnje dionica Hlorna stanica do ušća sa rijekom Kladušnica.

- Izrada projektne dokumentacije uvezivanja postojeće mreže i potrošača iz naselja Orčeva Luka i Kapića stanice sa vodovoda Slapnice na R. Gladno brdo.

- Izrada projekta rekonstrukcije P.S. i rezervoara Esmerovići.

- Izrada projektne dokumentacije za naselje Stabandža, cca. 200 domaćinstava.

PREDSJEDNIK NO:

Kajtazović Asim

____________________________________________________________________________________________________

| Web: www.vik-kladusa.ba |  | e-mail:vik@vik-kladusa.ba |
| --- | --- | --- |