PLAN RADA I FINANSIJSKOG POSLOVANJA ZA 2014. GODINU

Velika Kladuša, decembar 2013. godine

____________________________________________________________________________________________________

| Web: www.vik-kladusa.ba |  | e-mail:vik@vik-kladusa.ba |
| --- | --- | --- |

### Plan poslovanja JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladuša za 2014. godinu obuhvata poslove koji se tiču proizvodnje i distribucije vode, redovnog i investicionog održavanja kako bi se omogućila kontinuirana proizvodnja i distribucija vode i ostale poslovne aktivnosti  koje podrazumjevaju  naplatu  pruženih usluga, knjigovodstvenu i pravnu obradu i praćenje poslovanja.

Pod  ovim se naročito podrazumjeva:

- Redovno održavanje- popravke i manji zahvati na zamjeni postojećih vodovodih instalacija, spojnih šahtova, kućnih priključaka i rješavanje pitanja priključaka u stambenim zgradama, pumpi, zamjena i baždarenje vodomjera. Popravak podzemnih i nadzemnih hidranata. Za ovu stavku potrebno je obezbjediti sredstva u iznosu od  cca 380.000,00  KM.

- Investiciono održavanje – podrazumjeva širenje postojeće vodovodne mreže  i veći zahvati tipa rekonstrukcija postojećih vodovodnih linija i izgradnja kanalizacionog sistema. Investicije većeg obima  se realiziraju u suradnji sa Osnivačem – općina Velika Kladuša. JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladuša planira iz vlastitih sredstava  za ovu stavku utrošiti cca 137.000,00 KM.

- Detekcija kvarova  -  primarni cilj JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladuša je smanjenje gubitaka u vodovodnom sistemu, detekcija kvarova i otklanjanjem istih kao i suzbijanje bespravne potrošnje. Ova stavka plana predstavlja nastavak poduzetih aktivnosti iz prethodnih godina. Smanjenje gubitaka i bespravne potrošnje - ova stavka predstavlja jedan od kontinuiranih procesa u JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladuša i javlja se svake godine kao redovni dio poslova. Preduzeće planira u toku 2014. godine za ovu namjenu obezbjediti cca 120 000,00 KM,

- Nastavak projekta Regulacije potoka Kvrkulja radi zaštite izvorišta preko sredstava Fonda za zaštitu okoliša i vlastitog učešća. Predračunska sredstva su cca 1.800 000,00 KM. Prvi dio faze projekta je realiziran ali isti zavisi od odobrenja sredstava od starne Fonda za zaštitu okoliša.

- Kontinuirano svaki mjesec obezbjeđivati sredstva za otplatu kredita kod Hypo Alpe-Adria bank u iznosu od cca 9.000,00 – 10.000,00 KM odnosno od 108.000,00 – 120.000,00 KM godišnje,  napominjemo da iznos mjesečnog anuiteta zavisi od kretanja deviznog kursa CHF-a, te cijene LIBOR-a na svjetskom tržištu novca.

- Zadržati procenata naplate potraživanja kao i u 2013. godini, a po mogućnosti isti i uvećati, ali smatramo da to nebi bilo realno očekivati, uzevši u obzir već visoku naplatu potraživanja ali i finansijsku krizu koja je aktuelna.

- Pratiti finansijski i pravno ukupno poslovanje preduzeća: preko službe računovodsta i pravne službe sve poslove pravno i računovodstveno popratiti dokumentacijom kako bi se izbjegle bilo kakve nepravilnosti i eventualni prekršaji koji bi za sobom vukli eventualne prekršaje i sankcije.

- Poštivati zahtjevne norme ISO 9001 i HACCP, standarda koje preduzeće dobilo 2012. godine, i u istom cilju uvesti nove aplikacije kroz radne naloge i uvezivanje sa MUP USK radi poštivanja zakonskih propisa,

- Kanalizacioni sistem – Ova stavka zavisi od dinamike rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i dobivanja građevinske dozvole. Tenderska dokumentacija usvojena i poslana EIB-u na odobrenje.

#### FINANCIJSKI PLAN RASHODA I PRIHODA ZA 2014. GODINU

##### A.1.     RASHODI

| R/B | O P I S | OSTVARENJE2013. godine | PLAN 2013. godine | Plan 2014. godina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Troškovi materijala i rezervnih dijelova | 139.600,00 | 370.000,00 | 140.500,00 |
|  | Troškovi energije | 431.500,00 | 402.000,00 | 432.200,00 |
|  | Amortizacija | 282.300,00 | 273.500,00 | 283.500,00 |
|  | Neto plate i naknade | 616.500,00 | 610.000,00 | 620.500,00 |
|  | Porezi i doprinosi | 367.200,00 | 376.000,00 | 369.200,00 |
|  | Topli obrok, prevoz | 149.500,00 | 152.000,00 | 150.300,00 |
|  | Ostali troškovi zaposlenih | 6.010,00 | 28.500,00 | 6.300,00 |
|  | Troškovi kooperanata | 8.440,00 | 60.000,00 | 9.500,00 |
|  | Usluge održavanja | 74.800,00 | 62.500,00 | 75.300,00 |
|  | Troškovi sajmova i reklame | 6.500,00 | 9.500,00 | 7.200,00 |
|  | Troškovi osiguranja | 12.800,00 | 15.500,00 | 13.500,00 |
|  | Bankarske usluge | 9.300,00 | 7.800,00 | 10.200,00 |
|  | Troškovi reprezentacija | 9.550,00 | 12.500,00 | 10.300,00 |
|  | Putni troškovi | 5.750,00 | 10.000,00 | 6.800,00 |
|  | Ostale naknade radnicima i stan. | 5.360,00 | 23.500,00 | 6.200,00 |
|  | Doprinosi i članarine | 43.580,00 | 31.000,00 | 43.300,00 |
|  | Porezi i takse | 15.030,00 | 11.000,00 | 15.300,00 |
|  | PTT troškovi | 23.670,00 | 17.000,00 | 24.500,00 |
|  | Ostali troškovi poslovanja | 65.240,00 | 70.500,00 | 66.350,00 |
|  | Kamate | 72.190,00 | 73.000,00 | 72.000,00 |
|  | Gubici od prodaje transp. sr. | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  | Date donacije | 2.650,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
|  | Otpis potraživanja | 5.050,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
|  | Ostali rashodi | 64.470,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |
|  | UKUPNI RASHODI | 2.416.990,00 | 2.621.800,00 | 2.370.950,00 |

###### A.2.    PRIHODI

| R/B | O P I S | OSTVARENJE 2013. | PLAN 2013. | Plan 2014. godine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Voda i kanalizacija | 2.080.550,00 | 2.100.000,00 | 2.110.000,00 |
| 2. | Od saglasnosti i priključaka | 90.440,00 | 165.000,00 | 90.000,00 |
| 3. | Od ostalih usluga | 28.290,00 | 160.000,00 | 30.000,00 |
| 4. | Ostali prihodi | 121.100,00 | 200.000,00 | 125.000,00 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 2.320.380,00 | 2.625.000,00 | 2.355.000,00 |

A.3.  ANALIZA RASHODA I PRIHODA

Na osnovu navedenih podataka vidimo da je preduzeće kada je u pitanju plan za 2013. godinu na osnovu projekcije na bazi 11 mjeseci ostvarilo manje rashoda za 204.810,00 KM ili 8,47% odnosno manje prihoda za 304.620,00 KM ili 13,12%. Na osnovu navedenih podataka očekuje se da će preduzeće na kraju poslovne 2013. godine ostvariti gubitak u iznosu od oko 96.610,00 KM. Međutim, navedni podatak je utvrđen na bazi 11 mjeseci i projekcije preostalog mjeseca do kraja kalendarske godine, te su moguće određene promjene kada je u pitanju konačan finansijski rezultat poslovanja preduzeća.

Kada je u pitanju ostvarenje plana za 2013. godinu on se ogleda u sljedećoj strukturi:

- Troškovi uposlenih iznose 1.139.210,00 ili 47,13% što je manje za 27.290,00 KM ili 2,39% od planiranih,

- Materijalni troškovi iznose 139.600,00 KM ili 5,77% što je manje za 230.400,00 KM ili 165,04% u odnosu na planirano,

- Amortizacija iznosi 282.300,00 KM ili 11,67%, što je više za 8.800,00 KM ili 3,21% u odnosu na planirano,

- Troškovi energije iznose 431.500,00 KM ili 17,85%, što je više za 29.500,00 KM ili 7,33% u odnosu na planirano,

- Troškovi održavanja iznose 74.800,00 KM ili 3,09%, što je više za 12.300,00 KM ili 16,45% u odnosu na planirano,

- Usluge kooperanata iznose 8.440,00 KM ili 0,34%, što je manje za 51.560,00 KM ili 85,94% u odnosu na planirano,

- Ostali troškovi iznose 341.140,00 KM ili 14,15%, što je višee za 53.840,00 KM ili 18,73% u odnosu na planirano

Strukturu rashoda u 2014. godini bi prema projekciji trebala izgledati ovako:

- Troškovi uposlenih iznose 1.146.300,00 KM ili 48,34%

- Materijal – rezervni dijelovi iznose 140.500,00 ili 5,92%

- Amortizacija iznosi 283.500,00 ili 11,95%

- Troškovi energije iznose 432.200,00 ili 18,22%

- Usluge održavanja sredstava rada iznose 75.300,00 ili 3,17%

- Troškovi kooperanata 9.500,00 ili 0,44%

- Ostalo - predviđeno je 283.650,00 KM ili 11,96%

Dok strukturu prihoda čine :

- Prihodi od distribucije vode 2.110.000,00 KM ili 89,59%

- Prihodi od pruženih usluga 120.000,00 ili 5,09%

- Ostali prihodi  125.000,00 KM ili 5,32%

##### Struktrura prihoda i rashoda je rađena na osnovu dosadašnjih iskustva i na osnovu prihoda i rashoda u 2013. godini sa uračunatim planiranim proširenjem vodovodnog sistema i planiranim radovima u 2014. godini.

##### B.  TEHNIČKI SEKTOR

##### Tehnički sektor svoje poslove obavlja na više pod sektora i poslovi su podjeljeni u nekoliko grupa. Glavnu stavku čini investiciono i redovno održavanje, ovu stavku je veoma teško predvidjeti ali koristeći se podatci od prethodne 2012. i 2013. godine  i dugogodišnje iskustvo osoblja u ovom sektoru napravljen je ovaj siže plana a detaljan plan će se sačiniti u okviru obveznog godišnjeg plana poslovanja za 2014. godinu.

B.1. REDOVNO ODRŽAVANJE

Pod redovnim održavanjem smatraju su radovi na sistemskom pregledu i otklanjanju kvarova i nedostataka, uočenih za vrijeme pregleda vodovodne mreže, rezervoara, pumpnih stanica i uređaja u njima. Osnovni cilj je da se blagovremeno uoče i otklone kvarovi na vodovodnom sistemu Velike Kladuše.

U redovito održavanje spadaju slijedeći radovi:

- opravka napuklih vodovodnih cijevi raznih profila i vrste cijevi;

- opravka spojeva na mjestima gdje se spajaju dvije ili više cijevi različitih ili istih profila kao i od različitog ili istog materijala;

- kućni priključci, muljni i zračni ventili, sekcioni zatvarači hidranti i slično;

- opravka pumpi horizontalne i vertikalne izvedbe kao i tzv. buster pumpa;

- opravka zatvarača raznih profila i izvedbe, nepovratnih ventila (klapnih), odzračno-zračnih ventila;

- opravka mehaničkih vodomjera raznih profila kao i opravka mjerača protoka;

- opravka podzemnih i nadzemnih hidranata;

- opravka i zamjena uličnih kapa za kućne priključke i hidrante;

- popravak izliva kućnih priključaka;

-    održavanje i baždaranje vodomjera

# B.1.1.  TEKUĆE ODRŽAVANJE

B.1.1.1. DEZINFEKCIJA I KONTROLA VODE ZA PIĆE

U narednoj 2014. godini planirano je redovito i kontinualno vršenje dezinfekcije vode putem automatskih uređaja, a primjenom hlora u bocama, te redovan hemijski i bakteriološki pregled vode prema Zavodu za Javno Zdravstvo, kao i  redovnu kontrolu vode u internom laboratoriju JKP “ViK“ d.o.o. u tom pravcu u 2014. godini utrošit će se slijedeće:

| Bakteriološke i hemijske analize vode ZJZ Bihać | 12.000,00 |
| --- | --- |
| Proširene hemijske analize vode | 480,00 |
| Nabavka tečnog hlora | 4.000,00 |
| Nabavka hlora u prahu (Izosan G) | 500,00 |
| Nabavka rezer. dijelova za opremu za hlorinaciju | 10.000,00 |
| Nabavka regenasa za ispitivanje kvali. | 4.000,00 |
| UKUPNO | 30.980,00 |

B.1.1.2. DALJINSKO UPRAVLJANJE VODOVODNIM SISTEMOM

Predviđa se u 2014. godini svakodnevno praćenje rada vodovodnog sistema Velike Kladuše i to: Centralni vodovodni sistem Kvrkulja, Dabravine –I i II, Slapnice, Zborišta i Šumatca putem telemetrije. Predviđena je nabavka i ugradnja slijedećih rezevnih dijelova i ostale opreme za pumpne stanice (izvorišta). Prema dosadašnjem iskustvu za ovu stavku potrebno je cca 30.000,00.

| NAZIV | KOLIČINA | VRIJEDNOST |
| --- | --- | --- |
| Napojna jedinica | 2 kom | 2.500,00 |
| Mix modul | 2 kom | 2.000,00 |
| Fsk radio modem | 3 kom | 3.200,00 |
| Baterija za ups | 4 kom | 500,00 |
| Radio uređaj | 3 kom | 3.000,00 |
| Modul 16 input | 3 kom | 1.500,00 |
| Modul 16 output | 3 kom | 1.500,00 |
| DC/DC pretvarač12/24 v | 2 kom | 1.300,00 |
| Relej 220 v | 4 kom | 400,00 |
| Relej 12 v | 4 kom | 400,00 |
| Antena yagi 12dBi | 5 kom | 5.200,00 |
| Akumulatori 12 | 30 kom | 3.500,00 |
| Video nadzor za izvorišta | 5 kom | 5.000,00 |
| UKUPNO : 30.000,00 |  |  |

B.1.2. REDOVNO  ODRŽAVANJE 2014.

| IZVORIŠTA (Kvrkulja,Dabravine I i II , Slapnica, Zborište i Šumatac) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Popravka horizontalnih pumpi | Kom. | 2 | 5.000,00 |
| 2 | Popravak vertikalniih pumpi | Kom. | 1 | 25.000,00 |
| 3 | Popravak buster pumpi | Kom. | 1 | 25.000,00 |
|  |  |  | UKUPNO | 55.000,00 |
| IZMJENA VENTILA |  |  |  |  |
| 1 | Izmjena ventila na navoj | Kom. | 170×30,00 | 5.100,00 |
|  |  |  | UKUPNO | 5.100,00 |
| IZMJENA VENTILA NA PRIRUBNICU |  |  |  |  |
| 1 | Od DN 50 – 100 mm | Kom. | 12×400,00 | 4.800,00 |
| 2 | Od DN 100 – 200 mm | Kom. | 8×700,00 | 5.600,00 |
| 3 | Od DN 200 – 300 mm | Kom. | 3×2.000,00 | 6.000,00 |
|  |  |  | UKUPNO | 16.400,00 |
| POPRAVAK KVAROVA |  |  |  |  |
| 1 | Ø 20 – 50 mm | Kom. | 700×90,00 | 63.000,00 |
| 2 | Ø 50 – 80 mm | Kom. | 70×200,00 | 14.000,00 |
| 3 | Ø 100 – 150 mm | Kom. | 20×550,00 | 11.000,00 |
| 4 | Ø 200 – 400 mm | Kom. | 10×2.500,00 | 25.000,00 |
|  |  |  | UKUPNO | 113.000,00 |

| IZMJENA VODOMJERA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø 13 mm | Kom. | 100×70,00 | 7.000,00 |
| 2 | Ø 20 mm | Kom. | 200X75,00 | 15.000,00 |
| 3 | Ø 32 mm | Kom. | 30×90,00 | 2.700,00 |
| 4 | Ø 40 mm | Kom. | 10x500,00 | 5.000,00 |
| 5 | Ø 50 mm | Kom. | 10×660,00 | 6.600,00 |
| 6 | Ø 60 mm | Kom. | 4x700,00 | 2.800,00 |
| 7 | Ø 100 mm | Kom. | 2×1.100,00 | 2.200,00 |
| 8 | Ø 150 mm | Kom. | 1×2.100,00 | 2.100,00 |
|  |  |  | UKUPNO | 43.400,00 |
| IZMJENA OŠTEĆENIH POKLOPACA |  |  |  |  |
| 1 | Od lijevanog željeza | Kom. | 6x500,00 | 3.000,00 |
| 2 | Od betona | Kom. | 10x100,00 | 1.000,00 |
|  |  |  | UKUPNO | 4.000,00 |
| ODRŽAVANJE VENTILA |  |  |  |  |
| 1 | Održavanje kućnih priključaka | Kom. | 200x85,00 | 17.000,00 |
| 2 | Popravak vodomjera u vodovodnoj šahti | Kom. | 200x35,00 | 7.000,00 |
|  |  |  | UKUPNO | 24.000,00 |
| ODRŽAVANJE OBJEKATA I VOZNOG PARKA |  |  |  |  |
| 1 | Očitavanje vodomjera | Čas. |  |  |
| 2 | Ispumpavanje vode iz šahte | Kom. | 200x15,00 | 3.000,00 |
| 3 | Stalno dežurstvo – telemetrija | Čas. |  |  |
| 4 | Saniranje prekopa ceste | m2 | 200x50,00 | 10.000,00 |
| 5 | Čišćenje komora rezervoara | Paušal |  | 4.000,00 |
| 6 | Održavajne elektroinstalacija rezervoara, pumpnih stanica | Paušal |  | 10.000,00 |
| 7 | Održavanje vodovodnih objekata pumpnih stanica i rezervoara građevinski radovi : | paušalno |  | 20.000,00 |
| 8 | Nabavka rezervnog alata muljnih pumpi,apar.za var,kosilica i sl. | paušalno |  | 10.000,00 |
| 9 | Održavanje hidranata | Kom. | 10×100,00 | 1.000,00 |
| 10 | Održavanje voznog parka servisir.pranje i podmaziv. |  |  | 30.000,00 |
|  |  |  | UKUPNO | 98.000,00 |

| KANALIZACIONA MREŽA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IZMJENA OŠTEĆENIH I NESTALIH LIJEVANO-ŽELJEZNIH POKLOPACA |  |  |  |  |
| 1 | Lagahni | Kom. | 3x300,00 | 900,00 |
| 2 | Srednji | Kom. | 2x600,00 | 1.200,00 |
| 3 | Teški | Kom. | 4x 700,00 | 2.800,00 |
| 4 | Izmjena betonskih poklopaca | Kom. | 10×100,00 | 1.000,00 |
|  |  |  | ukupno | 5.900,00 |
| POPRAVKA KVAROVA NA KANALIZACIONOJ MREŽI |  |  |  |  |
| 1 | Ø 100 mm | Kom. | 18x200,00 | 3.600,00 |
| 2 | Ø 150 mm | Kom. | 12x250,00 | 3.000,00 |
| 3 | Ø 200 mm | Kom. | 6x300,00 | 1.800,00 |
| 4 | Ø 250 mm | Kom. | 3x350,00 | 1.050,00 |
| 5 | Ø 300 mm | Kom. | 3×400,00 | 1.200,00 |
| 6 | Ø 400 mm | Kom. | 2×450,00 | 900,00 |
| 7 | Ø 500 mm | Kom. | 1×800,00 | 800,00 |
| 8 | Izmjena i popravak kanalizacionih priključaka | Kom. | 15×200,00 | 3.000,00 |
|  |  |  | Ukupno | 15.350,00 |
|  | SVEUKUPNO |  |  | 380.150,00 |

B.1.2.1.  DETEKCIJA KVAROVA

U oblasti detekcije kvarova planirano je da cijelu godinu 2014. radi ekipa detekcije  a na osnovu plana detekcije vodovodne mreže. Detaljnije pojedinosti imat će mo nakon završetka konkratnog plana detekcije za 2014 godinu. Za tu svrhu planirati nabavku jednog uređaja za detekciju SEWERIN Multitec 540.

DETEKCIJA KVAROVA:                                  	    UKUPNO               120.000,00 KM

B.2. INVESTICIONO ODRŽAVANJE

Pod investicionim održavanjem smatraju se veće opravke na mreži, kao što su zamjena dotrajalih cjevi, zamjena armatura i fazonskih komada, uređaja (pumpi raznih vrsta, mjerača protoke i sl.) kućnih priključaka, vodomjera poklopaca itd.

Planiramo investiciono održavanje na rekonstrukciji vodovodne mreže i to na:

B.2.1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI I OPREMA

-    Rekonstrukcija rezervoara Keserovića brdo .......................	25.000,00 KM

-    Sanacija ravnog krova B2 i B3  izvorišta Kvrkulja     ...........    	 5.000,00 KM

-    Izgradnja ograde hlorna stanica Dabravine.......................... 	15.000,00 KM

-    Iizrada ograde oko poslovno-skladišnog objekta Trnovi  .......	10.000,00 KM

- Izgradnja novih vodovodnih šahtova, na vod. sistemu ..........   	  8.000,00 KM

---- -----------------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO :                          	          63.000,00  KM

B.2.2. VODOVODNE INSTALACIJE

-     Rekonstrukcija vodovoda (Dolovi - Barake) …………    	  5.000,00 KM

- Ulica Nurije Pozderca., ul Bihaćka ...................................…	20.000,00 KM

- Marjanovac ( rekonstrukcija stare mreže Halilovići)  ................  5.000,00 KM

- Rekonstrukcija vodovoda za naselje D.Purići - škola Šumatac .15.000,00 KM

- Rekonstrukcija vodovoda Slapnica - Krokinac.......................   15.000,00 KM

- Rekonstrukcija vodovoda ulica Rudarski put ........................      6.000,00 KM

- Rekonstrukcija vodovoda naselje TUK          ...........................   4.000,00 KM

- Rekonstrukcija vodovoda naselje Gornje Polje.........................   4.000,00 KM

____________________________________________________________________

UKUPNO    :                                                        74.000,00 KM

UKUPNO 1 + 2:                                                  137.000,00 KM

| REKAPITULACIJA ODRŽAVANJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| B.1. | REDOVNO ODRŽAVANJE |  |
| B.1.1.1.1. | DEZIN. I KONTROLA VODE ZA PIĆE | 30.980,00 |
| B.1.1.1.2. | DALJINSKO UPRAV. VODOVODNIM SISTEMOM | 30.000,00 |
| B.1.1.1.3. | REDOVNO ODRŽAVANJE | 380.150,00 |
| B.1.1.1.4. | DETEKCIJA KVAROVA | 120.000,00 |
|  | U K U P N O B.1. | 561.130,00 |
| B.2. | INVESTICIONO ODRŽAVANJE |  |
| B.2.1. | GRAĐEVINSKI OBJEKTI I OPREMA | 63.000,00 |
| B.2.2. | VODOVODNE INSTALACIJE | 74.000,00 |
|  | U K U P N O B.2. | 137.000,00 |
| SVEUKUPNO B.1. I B.2. |  | 698.130,00 |

B.3. PROIZVODNJA VODE I USLUGE

U slijedećoj tabeli dat je prikaz fakturisanih količina vode i kanalizacije za fizička i pravna lica u toku 2013. godine. Kad je upitanju planska proizvodnja za 2014. godinu može se očekivati osjetno povećanje u odnosu na prošlu godinu za oko 3%.

| VRSTA USLUGE | PRODATO U 2013. GOD. M³ | PLAN PRODAJE ZA 2014. GOD. M³ |
| --- | --- | --- |
| Voda fizička lica | 1.426.960 | 1.469.770 |
| Voda pravna lica | 185.920 | 191.490 |
| VODA UKUPNO M³ | 1.612.880 | 1.661.260 |
| Kanalizacija fizička lica | 203.114 | 209.200 |
| Kanalizacija pravna lica | 65.400 | 67.362 |
| KANALIZACIJA UKUPNO M³ | 268.514 | 276.562 |

B.4. NOVE INVESTICIJE U 2014. GODINI

Plan investicija će biti donešen nakon konsultacija i dogovora sa Osnivačem. Kao prioritete po ovom pitanju navodimo :

- Nastavak započetih aktivnosti oko implementiranja finansijskih sredstava preko zajma od EIB a cilju  rješavanja kanalizacionog sistema Velike Kladuša zajedno sa izgradnjom uređaja za prečišćavanje fekalnih voda. Izrada projektno izvedbene tehničke dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, izrada tenderske dokumentacije i dr.

- Radovi na završetku II faze razvodne gravitacione mreže od rezervoara Gladno brdo prema potrošačima Klupa i Džaferova brda ( cca 250 domaćinstava) te izgradnja rezervoara Rajnovac i rekonstrukcija rezervoara Džaferovo Brdo uz učešće u financiranju  navedenih domaćinstava.

- Izrada zaštitne ograde oko izvorišata - bunara (Dabravine II bunar B2), u skladu sa pravilnikom o vodozaštitnim zonama.

- Rekonstrukcija armatura u rezervoaru Keserovića brdo profila dn 500 mm.

- Izrada projektne dokumentacije vodozaštitne zone izvorišta Šumatac, te usvajanje iste od općinskog vijeća.

- Izrada projektne dokumentacije vodovoda Vrnograč – Zborište.

- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa izvorišta Šiljkovača.

- Izrada projektne dokumentacije regulacija potoka Slapnica zajedno sa rješenjem odvođenja fekalnih voda koje gravtiraju u izvorišnij zoni Slapnica.

- Rješavanje pitanja ugradnje vodomjera u stambenim zgradama. U ovom trenutku imamo ugrađenih 686 vodomjera, dok nerješenih stanova za odraditi ima još 302.

- Uvođenje daljinskog očitavanja vodomjera u stambenim zgradama, pilot projekat.

- Realizacija projekta vodovod Alatuša.

PREDSJEDNIK NO:

____________________________________________________________________________________________________

| Web: www.vik-kladusa.ba |  | e-mail:vik@vik-kladusa.ba |
| --- | --- | --- |